## Slide 1
Arquitectura de software
Análisis del Proyecto integrator IAPOYO
Tecnología en Desarrollo de Software
Santiago Valle
Víctor Mendoza
Mike Garzón
Santiago Cuartas
Julián Sogamoso
Universidad de San Buenaventura · 2026

## Slide 2
1. ¿Qué es IAPOYO?
Contexto y propósito del proyecto
2
Problema
las apuestas digitales se han vuelto más comunes hoy en día y muchas personas no saben dónde encontrar información o ayuda y es por eso que es necesario crear una herramienta digital que las oriente.
Propuesta
Crear un sitio web accesible y confidencial con orientación, autoevaluaciones, contenido educativo y rutas de atención.
Público objetivo
Estudiantes universitarios, profesionales en formación, personas interesadas y familiares.
Alcance
Implementación inicial en Bogotá mas espcificamente en la parte Norte, con acceso abierto mediante Internet.
Principios
Accesibilidad, experiencia de usuario y confidencialidad.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 3
2. Procesos fundamentales
Etapas principales para desarrollar IAPOYO
3
1
Especificación
Definir necesidades, usuarios y requisitos.
2
Diseño e implementación
Convertir los requisitos en diseño, código y funcionalidades.
3
Validación y pruebas
Comprobar funcionamiento y experiencia de usuario.
4
Evolución
Corregir, actualizar y mejorar el sistema.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 4
3. Especificación de requisitos
Definir qué necesita y qué debe ofrecer IAPOYO
4
Actividades
• Identificar el problema • Analizar necesidades • Definir usuarios • Determinar funcionalidades • Establecer requisitos • Definir el alcance
Productos
• Descripción del problema • Pregunta de investigación • Objetivos • Requisitos funcionales y no funcionales
Roles
• Analista de requisitos
• usuarios
• líder del proyecto.
Precondiciones / postcondiciones
Antes: Problema, público y objetivos definidos. Después: Requisitos documentados y alcance establecido.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 5
4. Diseño e implementación
Convertir los requisitos en una solución web
5
Actividades
• Diseñar interfaz y navegación • Crear los mockups • Programar páginas • Integrar autoevaluación • Incorporar recursos y rutas
Productos
• Diseño de interfaz • Estructura de navegación • Mockups • Código fuente • Páginas web • Autoevaluación • Recursos educativos • Rutas de atención
Roles
• Diseñador UI/UX
• Desarrollador
• Responsable de contenidos
• líder
Precondiciones / postcondiciones
Antes: Requisitos definidos y diseño inicial. Después: Versión funcional con las principales funcionalidades.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 6
5. Validación y pruebas
Comprobar que el sitio funciona y es fácil de usar
6
Actividades
• Probar navegación y enlaces • Probar autoevaluación • Revisar elementos interactivos • Detectar errores • Evaluar experiencia de usuario • Corregir problemas
Productos
• Plan de pruebas • Casos de prueba • Registro de errores • Resultados • Correcciones • Informe de validación • Versión corregida
Roles
• Tester
• Desarrollador
• Usuarios evaluadores
• Líder
Precondiciones / postcondiciones
Antes: Versión funcional y requisitos disponibles. Después: Errores identificados/corregidos y sistema validado.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 7
6. Evolución y mantenimiento
Mantener la plataforma actualizada y funcional
7
Actividades
• Actualizar información • Revisar rutas de atención • Actualizar recursos educativos • Corregir errores • Mejorar interfaz • Revisar seguridad y confidencialidad
Productos
• Nuevas versiones • Contenido actualizado • Correcciones • Mejoras de interfaz • Actualizaciones de seguridad • Informes de mantenimiento
Roles
• Desarrollador
• contenidos
• tester
• usuarios
• líder.
Precondiciones / postcondiciones
Antes: Sistema funcional y necesidad de mejora. Después: Información actualizada y nueva versión o corrección.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 8
7. Roles y responsabilidades
Propuesta de distribución para los integrantes
8
Santiago Valle
Líder del proyecto
Coordinar actividades y controlar avances.
Víctor Mendoza
Analista de requisitos
Analizar necesidades, requisitos y funcionalidades.
Mike Garzón
Diseñador UI/UX
Diseñar interfaz, navegación y experiencia de usuario.
Santiago Cuartas
Desarrollador
Programar e integrar las funcionalidades del sitio.
Julián Sogamoso
Tester / documentación
Realizar pruebas y apoyar la documentación.
Nota: es una propuesta de organización. El documento identifica a los integrantes, pero no asigna formalmente estos roles.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 9
8. Clasificación de la aplicación
Según sus características y finalidad
9
Aplicación web
Se accede mediante Internet. La implementación inicial se plantea en Bogotá y puede ampliar su alcance.
Aplicación interactiva
El usuario no solo consulta información: también interactúa con herramientas como la autoevaluación.
Orientación y prevención
Ofrece información, recursos educativos, acompañamiento digital y rutas de atención.
Clasificación: Pagina web interactiva de información, prevención, orientación y acompañamiento digital.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software

## Slide 10
9. Conclusión
Resultado del análisis del proyecto
10
Procesos
IAPOYO puede organizarse mediante especificación, diseño e implementación, validación y evolución.
Equipo
Definir roles permite repartir responsabilidades y hacer seguimiento al trabajo del grupo.
Aplicación
Por sus características, IAPOYO es una aplicación web interactiva orientada a información, prevención y orientación.
La ingeniería de software permite convertir la idea de IAPOYO en un proyecto organizado y verificable.
Proyecto IAPOYO · Desarrollo de Software